📋 PRODUCT BACKLOG

Smart Task Manager – Post-MVP Enhancement

Versi 2.0  |  Target Pengguna: Mahasiswa Aktif

Dibuat: April 2026

# 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini adalah Product Backlog resmi untuk pengembangan Smart Task Manager pasca-MVP (Versi 2.0). Berdasarkan analisis saran peningkatan yang telah dikumpulkan, backlog ini mencakup 22 User Story yang dikelompokkan ke dalam 7 Epic, siap diprioritaskan dan dijadwalkan ke dalam Sprint 4–7.

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| Total Epic | 7 Epic |
| Total User Story | 22 User Story |
| Total Story Points | 150 SP |
| Sprint yang Direncanakan | Sprint 4 – Sprint 7 (Post-MVP) |
| Product Owner | Tim Pengembang Smart Task Manager |
| Metode Estimasi | Story Points (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13) |

# 2. Definisi Prioritas & Story Points

| Prioritas | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Critical | Wajib ada di Sprint berikutnya. Aplikasi tidak berguna tanpanya. | Autentikasi, Migrasi ke Backend |
| Tinggi | Sangat diharapkan pengguna. Nilai tinggi, effort terkelola. | Dark Mode, Kategori Mata Kuliah, Sub-tugas |
| Sedang | Meningkatkan pengalaman, namun bisa ditunda 1–2 sprint. | Tampilan Kalender, PWA, Recurring Task |
| Rendah | Nice to have. Dikerjakan jika kapasitas sprint masih ada. | Drag & Drop, Aksesibilitas, Kolaborasi |

| Story Points | Estimasi Kompleksitas |
| --- | --- |
| 1 – 2 | Sangat sederhana. Satu komponen UI atau fungsi kecil. |
| 3 – 5 | Sedang. Melibatkan beberapa komponen atau satu fitur utuh. |
| 8 | Kompleks. Butuh koordinasi antar modul, mungkin perlu spike. |
| 13 | Sangat kompleks. Wajib dipecah menjadi task lebih kecil sebelum sprint dimulai. |

# 3. Daftar Epic

| ID | Nama Epic | Deskripsi | # US | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Core Task Management | Fondasi CRUD tugas yang sudah ada di MVP (Sprint 1-3). Basis dari semua fitur lain. | 0 | 0 |
| EP-02 | User & Data Persistence | Autentikasi, multi-user, dan penyimpanan data cloud agar data tidak hilang. | 4 | 34 |
| EP-03 | Smart Notifications | Pengingat yang lebih cerdas, fleksibel, dan andal (tidak hanya bergantung tab terbuka). | 4 | 24 |
| EP-04 | Organization & Discovery | Kategorisasi, pencarian, dan cara-cara untuk menemukan tugas dengan cepat. | 4 | 21 |
| EP-05 | Productivity & Analytics | Sub-tugas, recurring tasks, statistik, dan insight produktivitas. | 4 | 26 |
| EP-06 | UX & Accessibility | Peningkatan tampilan, dark mode, drag & drop, PWA, dan pengalaman pengguna. | 4 | 19 |
| EP-07 | Integrations | Koneksi ke layanan pihak ketiga (Google Calendar, Email, dsb.). | 2 | 26 |

# 4. Product Backlog – Detail User Story

## EP-01 – Core Task Management

Fondasi CRUD tugas yang sudah ada di MVP (Sprint 1-3). Basis dari semua fitur lain.

| ID | Judul | User Story | Prioritas | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## EP-02 – User & Data Persistence

Autentikasi, multi-user, dan penyimpanan data cloud agar data tidak hilang.

| ID | Judul | User Story | Prioritas | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registrasi & Login dengan Email | Sebagai Mahasiswa Saya ingin mendaftar dan masuk dengan email & password Agar data tersimpan aman dan bisa diakses dari mana saja | Critical | 13 | Sprint 4 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Form registrasi dengan validasi email - Login dengan JWT token - Logout bersih (hapus token) 📌 Catatan: Backend Node.js + Express diperlukan |  |  |  |  |  |
| US-02 | Migrasi Data ke Backend (REST API) | Sebagai Sistem Saya ingin menyimpan tugas di database MongoDB Agar data tidak hilang saat ganti perangkat/browser | Critical | 13 | Sprint 4 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Endpoint CRUD /api/tasks - Repository diubah dari localStorage ke fetch - Migrasi data localStorage lama ke backend (one-time) 📌 Catatan: Mengganti TaskRepository.js sepenuhnya |  |  |  |  |  |
| US-03 | Ekspor & Impor Data JSON | Sebagai Mahasiswa Saya ingin mengekspor semua tugas ke file JSON dan mengimpornya kembali Agar punya cadangan data dan bisa pindah perangkat | Tinggi | 5 | Sprint 4 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Tombol 'Export JSON' mengunduh file - Tombol 'Import JSON' membaca file dan memuat tugas - Validasi format JSON saat import 📌 Catatan: Prioritas tinggi karena solusi sementara sebelum backend siap |  |  |  |  |  |
| US-04 | Sesi Persistent (Remember Me) | Sebagai Mahasiswa Saya ingin memilih opsi 'Ingat saya' saat login Agar tidak perlu login ulang setiap kali membuka browser | Sedang | 3 | Sprint 5 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Checkbox 'Ingat saya' di form login - Token disimpan di localStorage jika dicentang - Token kedaluwarsa otomatis setelah 30 hari |  |  |  |  |  |

## EP-03 – Smart Notifications

Pengingat yang lebih cerdas, fleksibel, dan andal (tidak hanya bergantung tab terbuka).

| ID | Judul | User Story | Prioritas | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Push Notification via Service Worker | Sebagai Mahasiswa Saya ingin menerima notifikasi meski browser ditutup Agar tidak melewatkan deadline bahkan saat tidak membuka aplikasi | Tinggi | 8 | Sprint 5 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Service Worker terdaftar dengan benar - Notifikasi muncul pada H-1 dan H-0 meski tab tertutup - Tombol 'Izinkan Notifikasi' tampil jika belum diizinkan 📌 Catatan: Perlu FCM atau Web Push Protocol |  |  |  |  |  |
| US-06 | Pengingat Kustom (Bisa Pilih Waktu) | Sebagai Mahasiswa Saya ingin mengatur waktu pengingat sendiri (misal: 3 hari sebelum, jam 18.00) Agar fleksibel sesuai kebiasaan belajar | Sedang | 5 | Sprint 5 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Field 'Ingatkan saya' di form tambah/edit tugas - Pilihan preset: H-1, H-2, H-3, H-7 - Pilihan waktu jam (default 08.00) - Pengingat kustom tersimpan di model Task |  |  |  |  |  |
| US-07 | Notifikasi via Email (H-1) | Sebagai Mahasiswa Saya ingin menerima email pengingat sehari sebelum deadline Agar pengingat andal meski jarang membuka browser | Sedang | 8 | Sprint 6 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Email terkirim H-1 pukul 08.00 ke email terdaftar - Email berisi judul tugas, deadline, dan link aplikasi - Tombol opt-out di pengaturan profil 📌 Catatan: Gunakan EmailJS atau Nodemailer + cron job |  |  |  |  |  |
| US-08 | Log Notifikasi yang Lebih Lengkap | Sebagai Mahasiswa Saya ingin melihat riwayat semua notifikasi yang pernah dikirim Agar bisa mengecek apakah pengingat sudah terkirim atau belum | Rendah | 3 | Sprint 6 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Halaman / drawer 'Riwayat Notifikasi' - Kolom: tanggal, jenis (browser/email), judul tugas - Bisa dihapus per item atau semua sekaligus |  |  |  |  |  |

## EP-04 – Organization & Discovery

Kategorisasi, pencarian, dan cara-cara untuk menemukan tugas dengan cepat.

| ID | Judul | User Story | Prioritas | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Kategori / Mata Kuliah | Sebagai Mahasiswa Saya ingin menambahkan kategori (mata kuliah) ke setiap tugas Agar tugas lebih terorganisir dan mudah dipisahkan per mata kuliah | Tinggi | 5 | Sprint 4 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Field 'Mata Kuliah' di form tugas (dropdown + opsi baru) - Filter 'Mata Kuliah' di daftar tugas - Kelola daftar mata kuliah (tambah, hapus, rename) 📌 Catatan: Tambah field course ke model Task |  |  |  |  |  |
| US-10 | Pencarian Teks Real-time | Sebagai Mahasiswa Saya ingin mengetik kata kunci di kotak pencarian Agar cepat menemukan tugas tertentu saat jumlah tugas sudah banyak | Tinggi | 3 | Sprint 4 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Kotak pencarian di atas daftar tugas - Pencarian berjalan saat mengetik (debounce 300ms) - Mencari di judul dan deskripsi tugas - Menampilkan 'Tidak ditemukan' jika kosong |  |  |  |  |  |
| US-11 | Tampilan Kalender Bulanan | Sebagai Mahasiswa Saya ingin melihat tugas dalam tampilan kalender bulanan Agar mudah melihat hari-hari sibuk dan merencanakan belajar | Sedang | 8 | Sprint 5 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Toggle antara tampilan list dan kalender - Titik warna pada tanggal berdasarkan prioritas - Klik tanggal menampilkan detail tugas di hari itu 📌 Catatan: Gunakan library FullCalendar atau custom |  |  |  |  |  |
| US-12 | Tag / Label Fleksibel | Sebagai Mahasiswa Saya ingin menambahkan tag bebas ke tugas (misal: #ujian, #kelompok) Agar pengelompokan lebih fleksibel di luar kategori mata kuliah | Rendah | 5 | Sprint 6 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Input tag dengan autocomplete dari tag yang sudah ada - Filter berdasarkan tag - Tag tampil sebagai badge di daftar tugas |  |  |  |  |  |

## EP-05 – Productivity & Analytics

Sub-tugas, recurring tasks, statistik, dan insight produktivitas.

| ID | Judul | User Story | Prioritas | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Sub-tugas (Checklist dalam Task) | Sebagai Mahasiswa Saya ingin memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil Agar merasa progres dan lebih mudah mengerjakan tugas kompleks | Tinggi | 5 | Sprint 5 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Bisa menambah sub-tugas di dalam form edit tugas - Sub-tugas bisa dicentang satu per satu - Progress bar menampilkan % sub-tugas selesai 📌 Catatan: Tambah array subtasks ke model Task |  |  |  |  |  |
| US-14 | Tugas Berulang (Recurring Task) | Sebagai Mahasiswa Saya ingin membuat tugas yang otomatis berulang setiap minggu/bulan Agar tidak perlu input manual untuk tugas rutin seperti quiz mingguan | Sedang | 8 | Sprint 6 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Opsi 'Ulangi setiap' di form tugas: tidak/harian/mingguan/bulanan - Setelah tugas selesai/lewat deadline, sistem membuat tugas baru otomatis - Bisa menghentikan pengulangan kapan saja 📌 Catatan: Tambah field recurrence ke model Task |  |  |  |  |  |
| US-15 | Statistik Produktivitas | Sebagai Mahasiswa Saya ingin melihat grafik tugas selesai vs overdue per minggu Agar evaluasi manajemen waktu dan motivasi diri | Sedang | 8 | Sprint 6 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Halaman 'Statistik' dengan grafik batang mingguan - Menampilkan: total selesai, total overdue, rata-rata waktu penyelesaian - Filter rentang waktu: 7 hari, 30 hari, 3 bulan 📌 Catatan: Gunakan Chart.js |  |  |  |  |  |
| US-16 | Drag & Drop untuk Urutan Prioritas | Sebagai Mahasiswa Saya ingin menggeser tugas di daftar untuk mengubah urutan Agar pengaturan prioritas lebih cepat dan intuitif | Rendah | 5 | Sprint 7 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Daftar tugas bisa di-drag & drop antar urutan - Urutan tersimpan di localStorage/backend - Hanya aktif pada tampilan 'Urutan Manual' (bukan mode sort otomatis) 📌 Catatan: Gunakan library SortableJS |  |  |  |  |  |

## EP-06 – UX & Accessibility

Peningkatan tampilan, dark mode, drag & drop, PWA, dan pengalaman pengguna.

| ID | Judul | User Story | Prioritas | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-17 | Mode Gelap (Dark Mode) | Sebagai Mahasiswa Saya ingin mengaktifkan dark mode via toggle Agar nyaman digunakan di malam hari dan lebih hemat baterai OLED | Tinggi | 3 | Sprint 4 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Toggle dark/light di navbar - Preferensi tersimpan di localStorage - Semua komponen mendukung dark mode (CSS variables) - Mengikuti preferensi sistem (prefers-color-scheme) sebagai default |  |  |  |  |  |
| US-18 | Progressive Web App (PWA) | Sebagai Mahasiswa Saya ingin menginstall aplikasi di home screen HP Agar akses cepat seperti aplikasi native, bisa offline (data cache) | Sedang | 8 | Sprint 5 |
| ✅ Acceptance Criteria: - manifest.json lengkap (icon, name, theme_color) - Service Worker dengan strategi cache offline - Prompt install muncul di mobile Chrome/Safari - Offline: tampilkan data cache, beri tahu jika tidak ada koneksi |  |  |  |  |  |
| US-19 | Onboarding & Empty State | Sebagai Mahasiswa baru Saya ingin melihat panduan singkat saat pertama kali membuka aplikasi Agar langsung paham cara menggunakan tanpa bingung | Sedang | 3 | Sprint 5 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Empty state ilustratif saat belum ada tugas - Tooltip singkat pada fitur utama (one-time) - Tombol 'Tambah Tugas Pertama' langsung buka form |  |  |  |  |  |
| US-20 | Aksesibilitas Keyboard & Screen Reader | Sebagai Semua pengguna Saya ingin menggunakan aplikasi sepenuhnya via keyboard Agar inklusif untuk pengguna dengan kebutuhan khusus | Rendah | 5 | Sprint 7 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Semua tombol terjangkau via Tab - Modal bisa ditutup dengan Escape - ARIA labels pada elemen interaktif - Focus trap di dalam modal |  |  |  |  |  |

## EP-07 – Integrations

Koneksi ke layanan pihak ketiga (Google Calendar, Email, dsb.).

| ID | Judul | User Story | Prioritas | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-21 | Integrasi Google Calendar | Sebagai Mahasiswa Saya ingin menambahkan tugas sebagai event di Google Calendar Agar pengingat ganda, sinkronisasi dengan jadwal kuliah lain | Sedang | 13 | Sprint 6 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Tombol 'Tambah ke Google Calendar' di detail tugas - OAuth flow untuk otorisasi Google Calendar - Event dibuat dengan judul, deskripsi, dan deadline tugas 📌 Catatan: Perlu Google Cloud project & OAuth credentials |  |  |  |  |  |
| US-22 | Berbagi Tugas / Kolaborasi Dasar | Sebagai Mahasiswa Saya ingin membagikan daftar tugas ke teman satu kelompok Agar koordinasi tugas kelompok lebih mudah | Rendah | 13 | Sprint 7 |
| ✅ Acceptance Criteria: - Generate link berbagi read-only untuk daftar tugas tertentu - Penerima bisa melihat (bukan mengedit) tanpa login 📌 Catatan: Fitur lanjutan, butuh backend |  |  |  |  |  |

# 5. Tampilan Terurut Berdasarkan Prioritas

Tabel berikut menampilkan semua user story diurutkan berdasarkan prioritas (Critical → Tinggi → Sedang → Rendah) lalu Story Points (terbesar dulu). Gunakan tampilan ini sebagai acuan Sprint Planning.

| # | ID | Judul | Epic | Prioritas | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Registrasi & Login dengan Email | EP-02 | Critical | 13 | Sprint 4 |
| 2 | US-02 | Migrasi Data ke Backend (REST API) | EP-02 | Critical | 13 | Sprint 4 |
| 3 | US-05 | Push Notification via Service Worker | EP-03 | Tinggi | 8 | Sprint 5 |
| 4 | US-03 | Ekspor & Impor Data JSON | EP-02 | Tinggi | 5 | Sprint 4 |
| 5 | US-09 | Kategori / Mata Kuliah | EP-04 | Tinggi | 5 | Sprint 4 |
| 6 | US-13 | Sub-tugas (Checklist dalam Task) | EP-05 | Tinggi | 5 | Sprint 5 |
| 7 | US-10 | Pencarian Teks Real-time | EP-04 | Tinggi | 3 | Sprint 4 |
| 8 | US-17 | Mode Gelap (Dark Mode) | EP-06 | Tinggi | 3 | Sprint 4 |
| 9 | US-21 | Integrasi Google Calendar | EP-07 | Sedang | 13 | Sprint 6 |
| 10 | US-07 | Notifikasi via Email (H-1) | EP-03 | Sedang | 8 | Sprint 6 |
| 11 | US-11 | Tampilan Kalender Bulanan | EP-04 | Sedang | 8 | Sprint 5 |
| 12 | US-14 | Tugas Berulang (Recurring Task) | EP-05 | Sedang | 8 | Sprint 6 |
| 13 | US-15 | Statistik Produktivitas | EP-05 | Sedang | 8 | Sprint 6 |
| 14 | US-18 | Progressive Web App (PWA) | EP-06 | Sedang | 8 | Sprint 5 |
| 15 | US-06 | Pengingat Kustom (Bisa Pilih Waktu) | EP-03 | Sedang | 5 | Sprint 5 |
| 16 | US-04 | Sesi Persistent (Remember Me) | EP-02 | Sedang | 3 | Sprint 5 |
| 17 | US-19 | Onboarding & Empty State | EP-06 | Sedang | 3 | Sprint 5 |
| 18 | US-22 | Berbagi Tugas / Kolaborasi Dasar | EP-07 | Rendah | 13 | Sprint 7 |
| 19 | US-12 | Tag / Label Fleksibel | EP-04 | Rendah | 5 | Sprint 6 |
| 20 | US-16 | Drag & Drop untuk Urutan Prioritas | EP-05 | Rendah | 5 | Sprint 7 |
| 21 | US-20 | Aksesibilitas Keyboard & Screen Reader | EP-06 | Rendah | 5 | Sprint 7 |
| 22 | US-08 | Log Notifikasi yang Lebih Lengkap | EP-03 | Rendah | 3 | Sprint 6 |

# 6. Alokasi Sprint (Sprint 4–7)

| Sprint | Durasi | Fokus | User Stories | Total SP | Kapasitas* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 4 | 5 hari | Fondasi Post-MVP | • US-01: Registrasi & Login dengan Email (13 SP) • US-02: Migrasi Data ke Backend (REST API) (13 SP) • US-03: Ekspor & Impor Data JSON (5 SP) • US-09: Kategori / Mata Kuliah (5 SP) • US-10: Pencarian Teks Real-time (3 SP) • US-17: Mode Gelap (Dark Mode) (3 SP) | 42 | ~34 SP |
| Sprint 5 | 5 hari | Pengalaman & Konektivitas | • US-04: Sesi Persistent (Remember Me) (3 SP) • US-05: Push Notification via Service Worker (8 SP) • US-06: Pengingat Kustom (Bisa Pilih Waktu) (5 SP) • US-11: Tampilan Kalender Bulanan (8 SP) • US-13: Sub-tugas (Checklist dalam Task) (5 SP) • US-18: Progressive Web App (PWA) (8 SP) • US-19: Onboarding & Empty State (3 SP) | 40 | ~34 SP |
| Sprint 6 | 5 hari | Produktivitas & Integrasi | • US-07: Notifikasi via Email (H-1) (8 SP) • US-08: Log Notifikasi yang Lebih Lengkap (3 SP) • US-12: Tag / Label Fleksibel (5 SP) • US-14: Tugas Berulang (Recurring Task) (8 SP) • US-15: Statistik Produktivitas (8 SP) • US-21: Integrasi Google Calendar (13 SP) | 45 | ~34 SP |
| Sprint 7 | 4 hari | Polish & UX Lanjutan | • US-16: Drag & Drop untuk Urutan Prioritas (5 SP) • US-20: Aksesibilitas Keyboard & Screen Reader (5 SP) • US-22: Berbagi Tugas / Kolaborasi Dasar (13 SP) | 23 | ~34 SP |

* Kapasitas sprint ~34 SP adalah estimasi awal untuk tim kecil (2–3 developer). Sesuaikan berdasarkan velocity aktual setelah Sprint 4.

# 7. Definition of Ready & Definition of Done

## 7.1 Definition of Ready (DoR)

User Story siap masuk Sprint jika:

- User Story sudah memiliki acceptance criteria yang jelas dan terukur.

- Story points sudah diestimasi oleh tim.

- Dependencies sudah teridentifikasi (tidak ada blocker).

- Desain UI (wireframe) sudah disetujui untuk fitur yang melibatkan UI baru.

- API contract sudah disepakati untuk fitur yang melibatkan backend.

## 7.2 Definition of Done (DoD)

User Story dianggap selesai (Done) jika:

- Semua acceptance criteria terpenuhi dan diverifikasi.

- Kode sudah di-review (minimal 1 reviewer).

- Unit test ditulis untuk logika bisnis utama.

- Fitur berjalan di browser target: Chrome, Firefox, Safari (mobile & desktop).

- Dokumentasi teknis (JSDoc atau komentar) diperbarui.

- Tidak ada regresi pada fitur yang sudah ada (manual smoke test).

- Merged ke branch develop dan siap untuk demo Sprint Review.

Smart Task Manager – Product Backlog v2.0  |  Dokumen ini bersifat living document dan akan diperbarui setiap Sprint Planning.